Załącznik do uchwały nr……………………. z dnia ………………….

**POROZUMIENIE NR PI.01.2023.FM**

zawarte w dniu…………………….. w Stalowej Woli

pomiędzy:

1. **Gminą Stalowa Wola,** ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-239-87-25, reprezentowaną przez:
2. **Prezydenta Miasta Stalowej Woli – Lucjusza Nadbereżnego**
3. przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta – Michała Buwaja**

a

**Powiatem Stalowowolskim,** ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-256-54-94 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

**Starosta – Janusz Zarzeczny**

**Wicestarosta – Mariusz Sołtys**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kulpy**

na podstawie:

1. art. 19 ust. 4 oraz art. 25 ust. 2 ustawy a dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.),
2. Uchwały Nr ………………. Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia ……………….. w sprawie przekazania Gminie Stalowa Wola zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej.
3. Uchwały Nr ………………. Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia ………………..w sprawie zawarcia z Powiatem Stalowowolskim porozumienia dotyczącego przejęcia zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3009R ul. Staszica i ul. Energetyków w Stalowej Woli

**§1**

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, budowy i finansowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3009R tj. ul. Staszica i ul. Energetyków od km 50+835 do km 51+173 (aktualny kilometraż droga powiatowa nr 3009R ul. Staszica od km 1+970 do km 2+158, droga powiatowa nr 3009R ul. Energetyków od km 2+158 do km 2+308) w ramach zadania pn. „Budowa drogi publicznej wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Energetyków w Stalowej Woli”.
2. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego – zarządca drogi powiatowej przekazuje, a Prezydent Miasta Stalowej Woli przyjmuje zadania zarządcy drogi powiatowej nr 3009R tj. ul. Staszica i ul. Energetyków na odcinku od km 50+835 do km 51+173 (aktualny kilometraż droga powiatowa nr 3009R ul. Staszica od km 1+970 do km 2+158, droga powiatowa nr 3009R ul. Energetyków od km 2+158 do km 2+308) dla potrzeb przygotowania, realizacji, finansowania przedsięwzięcia od dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień z ust. 4. pkt. 3) oraz ust. 5.
3. Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przedstawiony jest w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego Porozumienia.
4. Gmina Stalowa Wola oświadcza, że:
5. jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 25 ust. 2 Ustawy i zobowiązuje się je w całości przygotować i zrealizować;
6. zabezpieczy i sfinansuje wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1;
7. przejmuje zadania, o których mowa w art. 20, z wyłączeniem pkt 1, 2, 8, 9, 9a, 19 i 20, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 42 oraz art.43 Ustawy od dnia podpisania niniejszego porozumienia do dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. Przejęcie przez Gminę Stalowa Wola zadań, o których mowa w art. 20 pkt 4, 7, 11, 12, 13, 14 i 16 Ustawy nastąpi od dnia protokolarnego przekazania pasa drogowego – placu budowy, które nastąpi po pisemnym wystąpieniu z wnioskiem przez Gminę Stalowa Wola.

**§2**

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli oświadcza, że:
2. zarządzając drogą powiatową w zakresie określonym w §1 ust. 1 i 2, jest właściwy w sprawie wystąpienia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 ust. 1;
3. jako inwestor, ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu realizacji przedsięwzięcia oraz pełną odpowiedzialność cywilną na etapie robót i w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszego porozumienia wobec pozostałych stron i osób trzecich;
4. zobowiązuje się do pełnej współpracy i współdziałania w zakresie realizacji niniejszego porozumienia.
5. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego oświadcza, że jest zarządcą drogi nr 3009R tj. ul. Staszica i ul. Energetyków na odcinku od km 50+835 do km 51+173 (aktualny kilometraż droga powiatowa nr 3009R ul. Staszica od km 1+970 do km 2+158, droga powiatowa nr 3009R ul. Energetyków od km 2+158 do km 2+308) i zobowiązuje się do pełnej współpracy i współdziałania w zakresie realizacji niniejszego porozumienia.

**§3**

1. Uregulowanie zobowiązań wynikających z wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obciąża Gminę Stalowa Wola.
2. Gmina Stalowa Wola zobowiązuje się do pokrycia kosztów uregulowania wszelkich zobowiązań w zakresie drogi opisanych w ust. 1, które powstaną w wyniku:
3. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym m.in. odszkodowań za przejęte nieruchomości dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz kosztów wynikających z art. 11f ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. g) i h) oraz art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
4. wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane).
5. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty, jakie wystąpią w związku z realizacją przedsięwzięcia określonego w §1 ust. 1 poniesie Gmina Stalowa Wola.

**§ 4**

1. Po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji Gmina Stalowa Wola na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekaże bezpłatnie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego w zakresie dotyczącym drogi powiatowej:
2. komplet dokumentacji powykonawczej wraz z zależnymi prawami autorskimi do dokumentacji. Przekazana dokumentacja (w tym wersje elektroniczne - pdf i edytowalną) będzie zawierać w szczególności: operat kolaudacyjny, mapę z pomiaru wykonawczego dróg wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego, decyzje administracyjne, uzgodnienia, powykonawczy projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne i inne dokumentacje, które były niezbędne do wykonania zadania, wraz ze wszystkimi danymi i opracowaniami, oraz powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Inwestycji, które uzyskały akceptację właściwego organu zarządzający ruchem wraz z majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji;
3. pozwolenie na użytkowanie (o ile jest wymagane);
4. dokumenty PT umożliwiające przyjęcie zrealizowanych robót do ewidencji rzeczowej i finansowej.

**§ 5**

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i wygasa po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Inwestycji, jednak nie później niż z dniem ostatecznego ujawnienia na rzecz Powiatu Stalowowolskiego w księgach wieczystych nieruchomości przeznaczonych docelowo na pas drogowy drogi powiatowej, z zastrzeżeniem, iż w zakresie kosztów wynikających z niniejszego porozumienia wiąże ono Strony do ich całkowitego uregulowania przez Gminę Stalowa Wola.
2. W przypadku niewywiązania się przez którąkolwiek ze Stron z obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, Strony dopuszczają możliwość jego rozwiązania na mocy porozumienia Stron.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Porozumienie wywołuje skutek w postaci możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych, wprowadzenia zmian istotnych (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) wyłącznie w przypadku pisemnego uzgodnienia dokumentacji przez Strony, z powołaniem na niniejszy przepis.

**§ 6**

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny w Stalowej Woli.

 **§ 7**

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

**§ 8**

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik:

- Rysunek przedstawiający zagospodarowanie terenu

**GMINA STALOWA WOLA POWIAT STALOWOWOLSKI**

**Prezydent Miasta Starosta**

**Skarbnik Miasta Wicestarosta**

 **Skarbnik Powiatu**