Załącznik do Uchwały Nr…………………….

Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia ………………….

**POROZUMIENIE**

**zawarte w Rzeszowie w dniu .......................... r.**

w związku z zawartą umową Nr RFRD-55/2023 z dnia 28.07.2023r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządem Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.),

pomiędzy:

* + **Zarządem Województwa Podkarpackiego,** będącym zarządcą dróg wojewódzkich, adres: Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwany dalej Województwem, reprezentowanym przez:

…………………………………… – …………………………………………………….

…………………………………… – …………………………………………………….

* + **Prezydentem Miasta Stalowa Wola** będącym zarządcą dróg gminnych, adres: Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, zwany dalej Gminą, reprezentowaną przez:

…………………………………… – …………………………………………………….

przy udziale:

* + **Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,** ul. T. Boya-Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów, zwanego dalej PZDW, reprezentowanym przez:

…………………………………… – …………………………………………………….

Strony zawierają zgodnie Porozumienie o następującej treści:

**§1**

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, zwaną dalej inwestycją.

**§2**

1. Inwestycja, o której mowa w §1 realizowana będzie w latach 2023 - 2028.
2. Szacunkowy całkowity koszty wykonania inwestycji wynosi 329 500 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100 zł).
3. Szacunkowy całkowity koszt wykonania inwestycji stanowiącej przedmiot porozumienia, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany w ramach środków budżetu państwa.
4. Realizatorem inwestycji, o której mowa w § 1 będzie Województwo.
5. Województwo oświadcza, że inwestycja będzie realizowana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – jednostkę organizacyjną Województwa Podkarpackiego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
6. Jeżeli koszt wykonania inwestycji stanowiącej przedmiot porozumienia przekroczy kwotę, o której mowa w §2 ust. 2 a nie będzie możliwości zwiększenia środków finansowych budżetu państwa, kwestia ta podlegać będzie osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia.
7. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych prac wymaga spisania protokołu konieczności.

**§3**

1. Województwo w ramach realizacji inwestycji, o której mowa w §1 zobowiązuje się do:
2. opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskania decyzji ZRID (decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych),
3. dokonywania wszelkich uzgodnień w zakresie rozwiązań technicznych,
4. wyłonienia wykonawców dokumentacji/robót budowlanych oraz zawarcia z nimi umowy zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
5. pisemnego powiadomienia Gminy o każdej okoliczności, która może utrudnić lub uniemożliwić realizację inwestycji.
6. Gmina będzie uprawnione do:
7. wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,
8. wnioskowania o zwołanie i przeprowadzenie odbycia Rady Projektu/Rady Budowy,
9. proponowania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości inwestycji lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań.
10. W przypadku, gdy obszar inwestycji obejmie grunty Gminy, po wydaniu decyzji ZRID zrzeknie się ona prawa do odszkodowania za przejęte grunty.

**§4**

1. Strony oświadczają, iż w celu wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji zawierają konsensus i zobowiązują się do ścisłej współpracy.
2. Strony oświadczają, iż dołożą wszelkich starań w celu prawidłowego i terminowego przygotowania i realizacji inwestycji o której mowa w §1.
3. Gmina oświadcza, że została podjęta w dniu **………………..** Uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr ……………. w treści której wyrażono zgodę na przystąpienie do realizacji inwestycji.
4. Gmina oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych lub wynikających ze zmiany przebiegu inwestycji lub rezygnacji z realizacji inwestycji przez Województwo.
5. Gmina upoważnia Województwo do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji, w tym między innymi do:
6. reprezentowania Gminy wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją inwestycji,
7. reprezentowania Gminy przed Ministerstwem Infrastruktury,
8. koordynowania (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości realizowania poszczególnych zadań objętych inwestycją,
9. przeprowadzenia i udzielania zamówień publicznych w celu realizacji inwestycji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
10. przedkładania dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury celem otrzymania środków na realizację inwestycji,
11. rozliczenia środków uzyskanych na realizację inwestycji.
12. Do zakresu działań Gminy należy w szczególności:
13. wyznaczenie i udział przedstawiciela Gminy w podejmowanych działaniach w ramach realizacji inwestycji,
14. dokonywanie płatności na rzecz wykonawcy wyłonionego przez Województwo dla odcinków drogi, dla których Gmina jest zarządcą terenu,
15. współpraca z PZDW w Rzeszowie,
16. wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomościami będącymi we władaniu Gminy dla celów realizacji inwestycji,
17. potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomościami,
18. przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych na terenie Gminy,
19. niezwłoczne informowanie Województwa i PZDW o przeszkodach powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
20. udział w odbiorze prac,
21. udzielnie pełnomocnictwa dla dyrektora PZDW do realizacji inwestycji - stosownie do właściwości miejscowej Gminy.

**§5**

1. Za dokonywane płatności dla odcinka, którego zarządcą jest Gmina odpowiedzialna będzie Gmina, która otrzyma środki od Województwa,
2. Gmina jest zobowiązana wprowadzić środki finansowe do budżetu Gminy, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji,
3. Szczegółowy podział środków w latach, jaki Gmina winna wprowadzić do budżetu otrzyma od PZDW w Rzeszowie.

**§6**

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, Prawo Budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych, o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego oraz Kodeksu Cywilnego.

**§7**

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszego porozumienia nie może być zrealizowane w przyjętej formie, strony mogą odstąpić od porozumienia terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od porozumienia nastąpi w formie pisemnej.

**§8**

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.

**§9**

Porozumienie zawiera się na okres trwania realizacji inwestycji.

**§10**

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle z niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Przekazującego.

**§11**

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwo** | **Gmina** |
| **……………………………………………** | **……………………………………………** |
| **PZDW w Rzeszowie** |
| **……………………………………………** |