- projekt -

UCHWAŁA NR …/…../….

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018:

- 801 – Oświata i wychowanie –					w kwocie          77.389,52 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe –         			 	w kwocie           14.453,00 zł

– wydatki bieżące – 						                       		 14.453,00 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne –         	 	w kwocie           62.936,52 zł

- wydatki majątkowe -								 62.936,52 zł

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –		w kwocie        166.911,00 zł

rozdz. 90001 –  Gospodarka ściekowa i ochrona wód –	            w kwocie        115.620,00 zł

– wydatki majątkowe – 						                       115.620,00 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 			w kwocie          29.520,00 zł

- wydatki majątkowe -								29.520,00 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 				w kwocie	 21.771,00 zł

- wydatki majątkowe -								21.771,00 zł

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego -		w kwocie	 64.369,59 zł

- wydatki majątkowe -								64.369,59 zł

- 926 – Kultura fizyczna -						w kwocie       194.866,94 zł

- wydatki majątkowe -							           194.866,94 zł

2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1.

3. Ostateczne terminy wykonania wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku

budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ustalono wydatki niewygasające z 2018 roku:

1) „Wymiana drzwi wejściowych do kuchni  i wymiana okien

na klatce schodowej w PSP Nr 11” – 				w kwocie           14.453,00 zł

ze względu na ujemne temperatury i opady atmosferyczne wykonawca nie może wywiązać 
     się z zawartej umowy w 2018 roku.

2) „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do PSP Nr 11

w Stalowej Woli” – 						w kwocie         62.936,52 zł

ze względu na opóźnienie w procesie produkcji pieca na styczeń 2019 r. wykonawca nie
      może wywiązać się z umowy w 2018 r.

3)  „Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej

i Bojanowskiej w Stalowej Woli” – 				w kwocie       115.620,00 zł

ze względu z koniecznością przygotowania przez wykonawcę zmienionej dokumentacji 
     formalno – prawnej – wykonanie w 2018 r. będzie niemożliwe.

4)  „Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18-26” – 	w kwocie         29.520,00 zł

ze względu na przedłużające się procedury formalno – prawne realizacja zadania jest 
     niemożliwa w 2018 roku.

5) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – 			w kwocie         21.771,00 zł

ze względu na przedłużające się formalności odbiorowe, zadanie nie zostanie zakończone
        w 2018 r.

6) „Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim

( przechowalnia owoców)” – 					w kwocie         64.369,59 zł

ze względu na przedłużające się formalności odbiorowe, zadanie nie zostanie zakończone
       w 2018 r.

7) „Zakup jacuzzi – Whirlpool na pływalnię MOSiR” -		w kwocie      194.866,94 zł

ze względu na rozstrzygnięcie przetargu w dniu 17 grudnia 2018 roku, wykonawca nie jest 
    w stanie wykonać zadania do 31 grudnia 2018 r.

Razem:          503.537,05 zł

Wydatki niewygasające w 2018 roku			       							      Załącznik Nr 1

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota | Ostateczny termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 801 | 80101 | 4270 | Wymiana drzwi wejściowych do kuchni i w wymiana okien na klatce schodowej w PSP Nr 11 | 14 453,00 | 30.06.2019 |
| 2. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego do PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 62 936,52 | 30.06.2019 |
| Razem: | 77 389,52 | x |
| 3. | 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli | 115 620,00 | 30.04.2019 |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18-26 | 29 520,00 | 30.05.2019 |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 21 771,00 | 31.01.2019 |
| Razem: | 166 911,00 | x |
| 6. | 921 | 92120 | 6050 | Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim (przechowalnia owoców) | 64 369,59 | 31.01.2019 |
| Razem: | 64 369,59 | x |
| 7. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup jacuzzi - Whirlpool na pływalni MOSiR | 194 866,94 | 30.06.2019 |
| Razem: | 194 866,94 | x |
| Ogółem: | 503 537,05 | x |